**Информация о текущих работах по объекту: «Капитальный ремонт здания «Средней общеобразовательной школы №82», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Волкова, 5Б» на 18.11.2024 г.**

Общее кол-во человек (рабочий состав / ИТР) – 22 чел. / 1 чел.

Общее количество механизации: Автолюлька – 1 ед.

**На объекте выполняются работы:**

Очистка стен и потолков, 2 этаж;

Расчистка и заделка межпанельных швов;

Монтаж стояков системы отопления;

Монтаж внутреннего контура заземления по подвалу;

Бетонирование проходов стояков системы отопления;

Монтаж сэндвич-панелей внутри здания, вентиляция Ш-1;

Монтаж листвоуловителей на воронки.